PinMind

功能增强实施计划 v2

保留现有蒸馏流程 · 增强搜索与输入能力

核心原则: 现有蒸馏/清洗功能 100% 保留不动，新功能作为增强层叠加

基于 GBrain / Khoj / Mem0 等开源项目调研

版本: v2.0  |  日期: 2026-04-29

# 1. 执行摘要

## 1.1 计划背景

PinMind 已实现完整的蒸馏闭环：捕获素材 → AI/规则蒸馏 → 审阅确认 → 导出 Markdown 到 Obsidian。这套流程是用户的核心工作流，必须完整保留。

本计划在不破坏现有蒸馏流程的前提下，通过参考 GBrain、Khoj、Mem0 等开源项目，为 PinMind 叠加三层增强能力：搜索、输入、自动化。

## 1.2 三层增强总览

| Phase | 主题 | 核心交付物 | 参考项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 混合搜索引擎 | 向量 + 关键词 + RRF 融合检索 让蒸馏结果可被快速找到 | GBrain |
| Phase 2 | 多源文档输入 | PDF / Word / 网页解析入库 扩展素材捕获的输入源 | Khoj |
| Phase 3 | 自动化与智能辅助 | 定时蒸馏 + 智能通知 减少手动操作，提升效率 | Khoj + Mem0 |

总计预估周期: 8-11 周（约 2-3 个月），Phase 1 和 Phase 2 可并行。

# 2. 核心原则: 保留与增强

## 2.1 设计哲学

本计划遵循一个核心原则：

“现有蒸馏/清洗功能 100% 保留不动，新功能作为增强层叠加”

具体来说：

- 不删除任何现有代码：所有蒸馏相关文件保持原样

- 不修改现有接口：IPC 通道、数据库 Schema、状态机不变

- 新功能独立模块：新增文件在独立目录，通过明确接口与现有系统对接

- 渐进式启用：新功能默认关闭，用户在设置中主动开启

## 2.2 现有蒸馏流程清单（保留不变）

以下所有组件和能力在本计划中完全保留，不做任何修改：

| 组件/能力 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 蒸馏管线编排器 | distiller/distillPipeline.ts | 保留不变 |
| 6 种蒸馏操作 | rename / summarize / classify tag / valueScore / cleanSuggest | 保留不变 |
| 提示词模板 | distiller/distillPrompts.ts | 保留不变 |
| 分层路由器 | distiller/tierRouter.ts | 保留不变 |
| 真实 AI 蒸馏器 | distiller/realDistiller.ts | 保留不变 |
| Mock 蒸馏器 | distiller/mockDistiller.ts | 保留不变 |
| 规则模板蒸馏引擎（无 AI） | renderer/services/ruleBasedDistiller.ts | 保留不变 |
| 任务队列 + 批量处理器 | aiHub/taskQueue.ts distiller/batchProcessor.ts | 保留不变 |
| 蒸馏工作台 + 审阅页面 | pages/distill/ pages/distillation-workbench/ | 保留不变 |
| Obsidian 导出/导入 | exporter/ importer/ | 保留不变 |
| 知识图谱 + 知识卡片 | pages/graph/ knowledge_cards 表 | 保留不变 |
| 素材捕获（剪贴板/截图/手动） | captureService.ts clipboardWatcher.ts | 保留不变 |
| IPC 通道 + 事件广播 | ipc.ts + preload/index.ts | 保留不变 |

以上所有组件在本计划中均不做任何修改。新功能通过新增独立模块实现，仅在必要时通过已有 IPC 接口读取数据，不写入现有表结构。

# 3. 开源项目调研总览

## 3.1 本计划重点借鉴的 3 个项目

### 3.1.1 GBrain — 混合搜索架构

| GitHub | github.com/garrytan/gbrain ¦ ~10.7K Stars ¦ MIT |
| --- | --- |
| 技术栈 | TypeScript + Bun + Postgres/pgvector |

借鉴点：

- 混合搜索架构：向量（HNSW）+ 关键词（tsvector）+ RRF 融合排序

- 分块策略：递归/语义/LLM 引导三种模式

- MCP Server：将知识库暴露为工具供外部调用

### 3.1.2 Khoj — 多格式解析 + 自动化

| GitHub | github.com/khoj-ai/khoj ¦ 31.3K Stars ¦ AGPL-3.0 |
| --- | --- |
| 技术栈 | Python (Django) + TypeScript (React/Svelte) |

借鉴点：

- 多格式文档解析：PDF、Markdown、Word、Notion、org-mode

- 自动化调度：定时任务、智能通知、个人新闻简报

### 3.1.3 Mem0 — 记忆提取参考

| GitHub | github.com/mem0ai/mem0 ¦ 34.5K+ Stars ¦ Apache 2.0 |
| --- | --- |
| 技术栈 | Python + TypeScript（双 SDK） |

借鉴点：

- 多信号检索：语义 + BM25 关键词 + 实体匹配并行融合

- OpenMemory MCP Server：跨应用记忆共享的参考实现

# 4. 实施计划总览

## 4.1 架构叠加图

新功能作为独立层叠加在现有系统之上，不侵入现有蒸馏管线：

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| 现有层（保留） | 蒸馏管线 + 任务队列 + 审阅 + 导出 所有文件和接口保持原样，不做任何修改 |
| Phase 1: 搜索层 | 新增 services/search/ 目录 读取现有 source_items/distilled_outputs 表（只读） 新增向量索引表（独立新表，不改现有 Schema） |
| Phase 2: 输入层 | 新增 services/parser/ 目录 解析结果写入现有 source_items 表（复用现有接口） 不修改现有捕获流程，仅增加新输入源 |
| Phase 3: 自动化层 | 新增 services/scheduler/ 目录 调用现有 distillPipeline 接口触发蒸馏（复用，不修改） 新增独立的调度表（不改现有 Schema） |

## 4.2 技术原则

- Local-first 不可妥协：所有新功能基于本地 SQLite，不引入外部数据库

- 只读现有表：新功能仅读取现有表，不写入（除 source_items 的扩展字段）

- 新表独立：向量索引、调度任务等使用新表，不修改现有 Schema

- 渐进式启用：新功能默认关闭，用户主动开启

# 5. Phase 1: 混合搜索引擎

参考项目: GBrain | 建议周期: 3-4 周 | 优先级: P0

对现有蒸馏流程的影响: 无。搜索引擎仅读取现有数据，不修改蒸馏逻辑。

## 5.1 目标

为已蒸馏的知识库添加“向量 + 关键词 + RRF 融合”搜索能力，让用户能快速找到之前蒸馏过的内容。

## 5.2 技术方案

### 5.2.1 向量嵌入层

- 选型: sqlite-vec（SQLite 原生向量扩展，零外部依赖）

- 嵌入模型: 优先本地 Ollama（gemma4:e4b），降级到云端 API

- 存储: 新增独立向量索引表（不改现有 source_items 结构）

### 5.2.2 关键词搜索层

- 保留现有 SQLite FTS5 能力，优化中英文混合分词

- 搜索字段: title + contentMarkdown + tags

### 5.2.3 RRF 融合排序

- 算法: Reciprocal Rank Fusion，向量 + 关键词两路结果融合

- 可配置向量/关键词权重

## 5.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 集成 sqlite-vec | 安装 sqlite-vec 原生扩展 编写向量表创建/查询封装 | 2-3 天 |
| 1.2 | 实现嵌入服务 | 封装 Ollama/OpenAI 嵌入 API 支持批量嵌入 + 缓存 蒸馏完成后自动触发嵌入（只读事件） | 3-4 天 |
| 1.3 | FTS5 优化 | 创建 FTS5 虚拟表（独立新表） 中英文混合分词优化 | 2-3 天 |
| 1.4 | RRF 融合引擎 | 实现 RRF 融合算法 统一搜索 API: hybridSearch(query, opts) | 2-3 天 |
| 1.5 | UI 集成 | 搜索结果卡片组件 向量/关键词来源标记 搜索设置页面（权重调节） | 3-4 天 |
| 1.6 | 测试 | 单元测试 + 集成测试 | 2 天 |

## 5.4 数据库变更（仅新增，不改现有）

- 新增 vec_source_items 表（向量索引，存储 id + embedding）

- 新增 fts_source_items 表（FTS5 全文索引，存储 id + title + content + tags）

- 新增 app_settings 配置项: search.enabled / search.vectorWeight / search.keywordWeight

现有 source_items、distilled_outputs、knowledge_cards 等表结构不做任何修改。

## 5.5 新增文件（独立目录）

| 新增文件 | 用途 |
| --- | --- |
| src/main/services/search/embeddingService.ts | 嵌入服务 |
| src/main/services/search/vectorSearch.ts | 向量搜索 |
| src/main/services/search/keywordSearch.ts | 关键词搜索 |
| src/main/services/search/hybridSearch.ts | RRF 融合引擎 |
| src/main/services/search/index.ts | 统一导出 |
| src/renderer/pages/search/index.tsx | 搜索页面 |
| src/renderer/components/search/SearchResultCard.tsx | 搜索结果卡片 |
| tests/search/hybridSearch.test.ts | 单元测试 |

# 6. Phase 2: 多源文档输入

参考项目: Khoj | 建议周期: 3-4 周 | 优先级: P1

对现有蒸馏流程的影响: 无。新输入源解析后写入现有 source_items 表，后续蒸馏流程完全不变。

## 6.1 目标

扩展素材捕获的输入源，支持直接导入 PDF、Word、网页等格式，解析后自动进入现有蒸馏流程。

## 6.2 技术方案

### 6.2.1 文档解析管线（借鉴 Khoj）

- PDF 解析: pdf-parse，提取文本 + 表格

- Word 解析: mammoth.js，转换为 Markdown

- 网页解析: @mozilla/readability，提取正文去广告

- 统一接口: 所有解析器输出 ParsedDocument 格式，写入现有 source_items

### 6.2.2 与现有蒸馏的对接

解析完成后，调用现有的 storage.insertSourceItem() 接口写入数据库，之后的蒸馏流程完全复用现有逻辑：

- 新增的 SourceItem 自动出现在蒸馏工作台

- 用户点击“蒸馏”时调用现有 distillPipeline.distill()

- 蒸馏结果审阅、导出流程不变

## 6.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 设计 ParsedDocument 统一格式 | 定义解析器统一输出格式 包含 title、content、metadata、sections | 1 天 |
| 2.2 | PDF 解析器 | 基于 pdf-parse 实现 提取文本 + 表格结构 输出 ParsedDocument | 2 天 |
| 2.3 | Word 解析器 | 基于 mammoth.js 实现 转换为 Markdown 格式 | 1-2 天 |
| 2.4 | 网页解析器 | 基于 @mozilla/readability 实现 提取正文，去除导航/广告 | 2 天 |
| 2.5 | 导入入库对接 | 解析结果 → storage.insertSourceItem() 复用现有接口，不修改 | 1-2 天 |
| 2.6 | UI 集成 | 文档导入向导（拖拽 + 批量） 解析进度展示 导入成功后自动跳转蒸馏工作台 | 3-4 天 |
| 2.7 | 测试 | 各解析器单元测试 端到端集成测试 | 2 天 |

## 6.4 数据库变更

本 Phase 不需要新增表。解析后的文档直接写入现有 source_items 表，type 字段扩展新值（pdf、docx、webpage）。

## 6.5 新增文件

| 新增文件 | 用途 |
| --- | --- |
| src/main/services/parser/types.ts | ParsedDocument 类型定义 |
| src/main/services/parser/pdfParser.ts | PDF 解析器 |
| src/main/services/parser/docxParser.ts | Word 解析器 |
| src/main/services/parser/webParser.ts | 网页解析器 |
| src/main/services/parser/index.ts | 统一导出 + 自动识别格式 |
| src/renderer/components/import/DocumentImporter.tsx | 文档导入组件 |
| tests/parser/*.test.ts | 解析器测试 |

# 7. Phase 3: 自动化与智能辅助

参考项目: Khoj + Mem0 | 建议周期: 2-3 周 | 优先级: P2

对现有蒸馏流程的影响: 无。自动化层调用现有 distillPipeline 接口触发蒸馏，不修改蒸馏本身。

## 7.1 目标

让用户可以设置“新素材自动蒸馏”“定时批量导出”等自动化规则，减少手动操作。

## 7.2 技术方案

### 7.2.1 定时任务引擎

- 基于 node-cron 实现定时任务（纯 JS，无原生依赖）

- 内置任务类型: 自动蒸馏、定时导出、素材整理

- 任务管理 UI: 创建/编辑/暂停/删除

### 7.2.2 与现有蒸馏的对接

自动蒸馏任务直接调用现有的 distillPipeline.distillBatch()，完全复用现有批量蒸馏逻辑。导出任务调用现有的导出接口。

### 7.2.3 智能通知

- 蒸馏完成后 macOS 系统通知

- 批量任务执行摘要报告

- 异常自动重试 + 失败提醒

## 7.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 定时任务引擎 | node-cron 集成 任务 CRUD + 状态管理 内置任务类型注册 | 2-3 天 |
| 3.2 | 自动蒸馏觤发 | 新素材入库时自动触发蒸馏 调用现有 distillPipeline.distill() | 2 天 |
| 3.3 | 智能通知 | macOS Notification 集成 执行摘要报告 异常提醒 | 2 天 |
| 3.4 | UI 集成 | 自动化设置页面 任务管理列表 执行日志页面 | 3-4 天 |
| 3.5 | 测试 | 调度器单元测试 自动蒸馏集成测试 | 1-2 天 |

## 7.4 数据库变更（仅新增）

- 新增 scheduled_tasks 表（id, type, cronExpr, config, enabled, lastRunAt, nextRunAt）

- 新增 task_execution_logs 表（id, taskId, startedAt, finishedAt, status, result）

现有蒸馏相关表不做任何修改。

# 8. 风险评估与缓解策略

| # | 风险项 | 等级 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | sqlite-vec 兼容性 | 中 | 可能与 Electron 打包有冲突 缓解: 提前在 macOS arm64 验证，准备原生方案备选 |
| R2 | 嵌入模型性能 | 高 | 本地模型嵌入可能较慢 缓解: 批量嵌入 + 异步队列 + 缓存，支持云端降级 |
| R3 | 文档解析质量 | 低 | 复杂 PDF 解析可能不完美 缓解: 解析结果写入 source_items 后用户可手动编辑 |
| R4 | 现有蒸馏被破坏 | 极低 | 本计划不修改任何蒸馏代码 缓解: 新功能全部在独立目录，仅通过已有接口交互 |

# 9. 附录: 技术选型决策

## 9.1 依赖库清单

| 库名 | Phase | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| sqlite-vec | P1 | SQLite 向量扩展 | 需验证 Electron 兼容性 |
| pdf-parse | P2 | PDF 文本提取 | 轻量级，纯 JS |
| mammoth | P2 | Word 文档解析 | 输出 HTML/Markdown |
| @mozilla/readability | P2 | 网页正文提取 | Firefox 同源库 |
| node-cron | P3 | 定时任务调度 | 纯 JS，无原生依赖 |

## 9.2 嵌入模型选择

| 模型 | 维度 | 本地运行 | 中文支持 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gemma4:e4b | 2560 | 是 | 中 | 默认推荐 |
| qwen2.5:14b | 5120 | 是 | 优 | 中文场景 |
| nomic-embed-text | 768 | 是 | 中 | 轻量备选 |

— End of Document —