PinMind

开源项目借鉴与功能复刻实施计划

Local-first AI 记忆蒸馏桌面工具

基于 GBrain / Khoj / Mem0 / OpenClaw 等 7 个开源项目的深度调研

版本: v1.0  |  日期: 2026-04-29

状态: 初稿待评审

# 1. 执行摘要

## 1.1 项目背景

PinMind 是一款 Local-first AI 记忆蒸馏桌面工具，基于 Electron + React + TypeScript + SQLite 技术栈构建。当前已实现从素材捕获到知识导出的完整闭环，包含 15 个页面、双引擎蒸馏（AI + 规则）、Obsidian 双向集成等核心功能。

为加速产品迭代，我们对全球 7 个高度相关的开源项目进行了深度调研，提炼出可直接借鉴/复刻的功能模块，并制定了分 4 个 Phase 的实施计划。

## 1.2 核心发现

- GBrain 的混合搜索架构（向量 + 关键词 + RRF 融合）可直接用于 PinMind 的蒸馏检索

- Mem0 的单次 ADD 记忆提取算法可作为蒸馏引擎的核心升级

- GBrain 的“编译真相 + 时间线”知识模型与 PinMind 的“蒸馏”理念高度契合

- Khoj 的多格式文档解析管线可扩展 PinMind 的输入源

- OpenClaw Memory Wiki 的矛盾检测 + 新鲜度加权机制可提升知识质量

## 1.3 实施计划总览

| Phase | 主题 | 核心交付物 | 参考项目 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 混合搜索引擎 | 向量 + 关键词 + RRF 融合检索 | GBrain | 3-4 周 |
| Phase 2 | 记忆提取与知识编译 | 单次 ADD 提取 + 实体链接 + 知识模型 | Mem0 + GBrain | 4-5 周 |
| Phase 3 | 多源输入与自动化 | 多格式解析 + 定时蒸馏 + 自动化调度 | Khoj | 3-4 周 |
| Phase 4 | 知识质量与生态互通 | 矛盾检测 + MCP Server + 评估框架 | OpenClaw + Mem0 | 3-4 周 |

总计预估周期: 13-17 周（约 3-4 个月），可根据团队资源并行推进 Phase 1 和 Phase 2。

# 2. PinMind 现状与差距分析

## 2.1 已实现能力矩阵

| 能力域 | 已实现 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| 素材捕获 | 剪贴板监听、截图、手动输入、Web Clipper、文件导入 | 完整 |
| AI 蒸馏 | 单条/批量蒸馏、6 种操作、分层路由、Mock fallback | 完整 |
| 知识图谱 | 知识卡片 + 关系边（4 种关系类型） | 基础 |
| Obsidian 集成 | 导出 Markdown（3 种路径规则）、Vault 导入 | 完整 |
| 搜索/检索 | 仅基于 SQLite 关键词搜索，无语义搜索 | 薄弱 |
| 记忆提取 | 基于提示词的结构化提取，无实体链接 | 薄弱 |
| 多源输入 | 支持文本/链接/图片，无 PDF/Word 解析 | 基础 |
| 自动化 | 无定时任务、无自动蒸馏、无智能通知 | 缺失 |
| 知识质量 | 无矛盾检测、无新鲜度加权、无评估框架 | 缺失 |
| 生态互通 | 仅 Obsidian 导出/导入，无 MCP/API 接口 | 基础 |

## 2.2 关键差距总结

通过对标分析，PinMind 当前最显著的 3 个能力缺口：

- 搜索/检索能力薄弱 —— 仅有关键词搜索，缺少向量搜索和混合排序，直接影响蒸馏结果的召回率和准确率

- 记忆提取算法原始 —— 缺少实体链接、矛盾检测、时序编译等高级能力，蒸馏质量上限明显

- 自动化与生态封闭 —— 无定时任务、无 MCP 对外接口，用户需手动触发所有操作

# 3. 开源项目调研总览

## 3.1 第一梯队：高度对标项目

### 3.1.1 GBrain — AI 记忆知识库

| GitHub | github.com/garrytan/gbrain |
| --- | --- |
| Stars | ~10.7K |
| 技术栈 | TypeScript + Bun + Postgres/pgvector |
| 许可证 | MIT |

核心可借鉴功能：

- 混合搜索架构：向量（HNSW）+ 关键词（tsvector）+ RRF 融合排序

- 知识模型：“编译真相 + 时间线”模式（compiled truth + timeline）

- 实体链接图谱：跨文档自动关联（knows, invested_in, works_at 等）

- 分块策略：递归/语义/LLM 引导三种模式

- 增量同步：git watch 监听变更，只处理增量

- MCP Server：暴露为 MCP 工具供 AI Agent 调用

### 3.1.2 Khoj — AI 第二大脑

| GitHub | github.com/khoj-ai/khoj |
| --- | --- |
| Stars | 31.3K |
| 技术栈 | Python (Django) + TypeScript (React/Svelte) |
| 许可证 | AGPL-3.0 |

核心可借鉴功能：

- 多格式文档解析：PDF、Markdown、Word、Notion、org-mode

- 自定义 Agent：可调 personality、tools、knowledge base

- 自动化调度：定时研究、智能通知、个人新闻简报

- 多客户端：Browser、Obsidian、Emacs、Desktop、Phone、WhatsApp

### 3.1.3 Mem0 — AI 通用记忆层

| GitHub | github.com/mem0ai/mem0 |
| --- | --- |
| Stars | 34.5K+ |
| 技术栈 | Python + TypeScript（双 SDK） |
| 许可证 | Apache 2.0 |

核心可借鉴功能：

- 多级记忆：User / Session / Agent 三层记忆架构

- 单次 ADD 提取：新算法只需一次 LLM 调用，无需 UPDATE/DELETE

- 实体链接：跨记忆实体提取、嵌入、关联

- 多信号检索：语义 + BM25 关键词 + 实体匹配并行融合

- OpenMemory MCP Server：跨应用记忆共享的参考实现

- 基准测试框架：LoCoMo 91.6、LongMemEval 93.4

## 3.2 第二梯队：部分功能可借鉴

### 3.2.1 OpenClaw + Memory Wiki

GitHub Stars: 36万+ | 定位: 开源 AI Agent 框架 + 记忆插件

- Memory Wiki 将 AI 记忆编译为结构化知识库

- 矛盾检测机制：多条记忆冲突时自动标记

- 新鲜度加权：过时知识自动降权

### 3.2.2 EverMemOS — AI Memory 操作系统

GitHub: github.com/EverMind-AI/EverMemOS | 定位: AI 记忆操作系统层

- 记忆生命周期管理的设计理念

- 多模态记忆的存储架构

### 3.2.3 Smart Second Brain / SecondBrain Desktop

较小规模项目，主要借鉴点：

- Smart Second Brain: Obsidian 插件的 AI 知识提炼模式

- SecondBrain Desktop: 本地 LLM 桌面应用的 UX 设计参考

# 4. 实施计划总览

## 4.1 依赖关系图

Phase 1 和 Phase 2 可并行开发，Phase 3 依赖 Phase 1 的搜索引擎，Phase 4 依赖 Phase 2 的知识模型。

| Phase | 前置依赖 | 后续解锁 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 无（可立即启动） | 解锁 Phase 3 的搜索基础能力 |
| Phase 2 | 无（可与 Phase 1 并行） | 解锁 Phase 4 的知识质量管理能力 |
| Phase 3 | Phase 1 完成 | 解锁全自动蒸馏闭环 |
| Phase 4 | Phase 2 完成 | 解锁生态互通与对外开放 |

## 4.2 技术原则

- Local-first 不可妥协：所有新功能必须在本地 SQLite 完成，不引入外部数据库依赖

- 渐进式升级：每个 Phase 独立可交付，不破坏现有功能

- 最小依赖原则：优先选择轻量级库，避免引入重型依赖

- 测试驱动：每个功能模块必须配套 Vitest 单元测试

# 5. Phase 1: 混合搜索引擎

参考项目: GBrain | 建议周期: 3-4 周 | 优先级: P0

## 5.1 目标

为 PinMind 构建“向量 + 关键词 + RRF 融合”的混合搜索引擎，替代现有的纯关键词搜索，大幅提升蒸馏结果的召回率和准确率。

## 5.2 技术方案

### 5.2.1 向量嵌入层

- 选型: sqlite-vec（SQLite 原生向量扩展，零外部依赖）

- 嵌入模型: 优先使用本地 Ollama 模型（gemma4:e4b / qwen2.5:14b），降级到 OpenAI 兼容 API

- 嵌入维度: 768 或 1024，根据模型能力调整

- 存储方式: 在 source_items 表增加 embedding BLOB 列，通过 sqlite-vec 创建虚拟向量表

### 5.2.2 关键词搜索层

- 保留现有 SQLite FTS5 全文搜索能力

- 优化分词器: 中英文混合分词（jieba 或 simple 分词）

- 搜索字段: title + contentMarkdown + tags

### 5.2.3 RRF 融合排序

- 算法: Reciprocal Rank Fusion，对向量和关键词两路结果进行融合排序

- 公式: score(d) = sum(1 / (k + rank_i(d)))，k 默认 60

- 可配置权重: 允许用户调整向量/关键词的权重比例

## 5.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 集成 sqlite-vec | 安装 sqlite-vec 原生扩展 编写向量表创建/查询封装 | 2-3 天 |
| 1.2 | 实现嵌入服务 | 封装 Ollama/OpenAI 嵌入 API 支持批量嵌入（降低 API 调用次数） 嵌入缓存（避免重复计算） | 3-4 天 |
| 1.3 | 向量搜索实现 | 基于 sqlite-vec 的 KNN 查询 支持相似度阈值过滤 | 2 天 |
| 1.4 | FTS5 优化 | 创建 FTS5 虚拟表 中英文混合分词优化 搜索结果高亮 + 片段预览 | 2-3 天 |
| 1.5 | RRF 融合引擎 | 实现 RRF 融合算法 可配置向量/关键词权重 统一搜索 API: hybridSearch(query, opts) | 2-3 天 |
| 1.6 | UI 集成 | 搜索结果卡片重设 向量/关键词来源标记 搜索设置页面（权重调节） | 3-4 天 |
| 1.7 | 测试与文档 | 单元测试（融合算法、嵌入服务） 集成测试（端到端搜索流程） | 2 天 |

## 5.4 数据库变更

Schema 迁移 v10：

- 新增 source_items.embedding 列（BLOB，存储向量数据）

- 新增虚拟表 vec_source_items（sqlite-vec 向量索引）

- 新增 FTS5 虚拟表 fts_source_items（全文搜索索引）

- 新增 app_settings 配置项: search.vectorWeight、search.keywordWeight、search.topK

## 5.5 新增文件

| 文件路径 | 用途 |
| --- | --- |
| src/main/services/search/embeddingService.ts | 嵌入服务（Ollama/OpenAI） |
| src/main/services/search/vectorSearch.ts | 向量搜索（sqlite-vec） |
| src/main/services/search/keywordSearch.ts | 关键词搜索（FTS5） |
| src/main/services/search/hybridSearch.ts | RRF 融合搜索引擎 |
| src/main/services/search/index.ts | 统一导出 |
| src/renderer/pages/search/index.tsx | 搜索结果页面 |
| src/renderer/components/search/SearchResultCard.tsx | 搜索结果卡片组件 |
| tests/search/hybridSearch.test.ts | 混合搜索单元测试 |

# 6. Phase 2: 记忆提取与知识编译

参考项目: Mem0 + GBrain | 建议周期: 4-5 周 | 优先级: P0

## 6.1 目标

将 PinMind 的蒸馏引擎从“简单提示词提取”升级为“智能记忆提取 + 知识编译”，引入实体链接、矛盾检测、时序编译等高级能力。

## 6.2 技术方案

### 6.2.1 单次 ADD 记忆提取（借鉴 Mem0）

- 核心理念: 一次 LLM 调用完成“提取 + 去重 + 更新”，无需多次 API 调用

- 提取流程: 原始素材 → LLM 提取记忆片段 → 实体识别 → 与已有记忆去重/合并 → 存储

- 去重策略: 语义相似度 > 阈值 时自动合并，否则新增

### 6.2.2 实体链接图谱（借鉴 GBrain + Mem0）

- 实体类型: 人物、组织、概念、事件、位置等

- 关系类型: 扩展现有 4 种为 8+ 种（knows、works_at、related_to、derived_from、contradicts、supersedes、located_at、part_of）

- 自动提取: LLM 在蒸馏时自动识别实体和关系

- 可视化: 在现有知识图谱页面展示实体关系网络

### 6.2.3 知识编译模型（借鉴 GBrain）

- Compiled Truth: 同一主题的多条记忆自动编译为一条“真相”记录

- Timeline: 按时间线组织知识演化，支持“过时”标记

- 与现有 knowledge_cards 表整合: 扩展字段支持 compiled_from、timeline_events、confidence_score

## 6.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 记忆提取引擎重构 | 设计 MemoryExtractor 接口 实现单次 ADD 提取算法 集成到现有 DistillPipeline | 4-5 天 |
| 2.2 | 实体识别与链接 | 实体提取提示词设计 实体去重 + 关系推理 扩展 knowledge_edges 表结构 | 3-4 天 |
| 2.3 | 知识编译器 | Compiled Truth 编译策略 Timeline 事件提取与组织 信心度评分算法 | 4-5 天 |
| 2.4 | 知识图谱增强 | 实体节点可视化 关系类型筛选器 时间线视图 | 3-4 天 |
| 2.5 | 蒸馏提示词升级 | 重写 distillPrompts.ts 新增实体提取、知识编译提示词 支持结构化 JSON 输出 | 2-3 天 |
| 2.6 | 测试与文档 | 记忆提取单元测试 实体链接集成测试 知识编译 E2E 测试 | 2-3 天 |

## 6.4 数据库变更

Schema 迁移 v11：

- 新增 entities 表（id, name, type, canonicalForm, firstSeen, lastSeen）

- 扩展 knowledge_edges 表（增加 sourceEvidence, confidence, extractedAt）

- 扩展 knowledge_cards 表（增加 compiledFrom, timelineEvents JSON, confidenceScore）

- 新增 memory_fragments 表（中间提取结果，支持审计追溯）

# 7. Phase 3: 多源输入与自动化

参考项目: Khoj | 建议周期: 3-4 周 | 优先级: P1

## 7.1 目标

扩展 PinMind 的输入源从“文本/链接/图片”到“PDF/Word/Notion/网页”，并引入定时蒸馏和自动化调度能力。

## 7.2 技术方案

### 7.2.1 多格式文档解析管线（借鉴 Khoj）

- PDF 解析: pdf-parse 或 pdfjs-dist，提取文本 + 表格 + 图片

- Word 解析: mammoth.js，转换为 Markdown 或 HTML

- 网页解析: Readability.js 提取正文，去除导航/广告

- 统一接口: 所有解析器输出统一的 ParsedDocument 格式

### 7.2.2 自动化调度器（借鉴 Khoj）

- node-cron 实现定时任务（支持 cron 表达式）

- 内置任务类型: 定时蒸馏、定时导出、定时同步

- 任务管理 UI: 创建/编辑/暂停/删除定时任务

- 执行日志: 记录每次自动执行的结果和错误

## 7.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 文档解析管线 | 设计 ParsedDocument 统一格式 PDF/Word/网页解析器实现 解析结果自动入库 source_items | 4-5 天 |
| 3.2 | 定时任务引擎 | node-cron 集成 任务 CRUD + 状态管理 内置任务类型注册 | 3-4 天 |
| 3.3 | 自动蒸馏闭环 | 新素材自动触发蒸馏 蒸馏完成后自动导出 异常自动重试 + 通知 | 3-4 天 |
| 3.4 | 执行日志与通知 | 任务执行日志页面 系统通知（macOS Notification） 执行摘要报告 | 2-3 天 |
| 3.5 | UI 集成 | 文档导入向导（拖拽 + 批量） 定时任务管理页面 自动化设置页面 | 3-4 天 |

## 7.4 数据库变更

Schema 迁移 v12：

- 新增 scheduled_tasks 表（id, type, cronExpr, config JSON, enabled, lastRunAt, nextRunAt, status）

- 新增 task_execution_logs 表（id, taskId, startedAt, finishedAt, status, result, error）

- 扩展 source_items.type（增加 pdf、docx、webpage）

# 8. Phase 4: 知识质量与生态互通

参考项目: OpenClaw + Mem0 | 建议周期: 3-4 周 | 优先级: P2

## 8.1 目标

引入知识质量管理机制（矛盾检测、新鲜度加权、评估框架），并通过 MCP Server 实现跨应用记忆共享。

## 8.2 技术方案

### 8.2.1 矛盾检测（借鉴 OpenClaw Memory Wiki）

- 在新记忆写入时，自动检测与已有知识的矛盾

- 矛盾类型: 事实冲突、过时信息、重复内容

- 处理策略: 标记待审阅 / 自动合并 / 自动替换

### 8.2.2 新鲜度加权（借鉴 OpenClaw）

- 每条知识记录时间戳，自动计算“知识年龄”

- 搜索时新鲜度作为 RRF 融合的第三个信号

- 可配置半衰期（默认 90 天，可调）

### 8.2.3 MCP Server（借鉴 Mem0 OpenMemory）

- 将 PinMind 的知识库暴露为 MCP 服务

- 工具列表: search_memories、add_memory、get_entities、query_knowledge

- 支持 Claude Desktop、Cursor 等 MCP 客户端直接调用

### 8.2.4 蒸馏质量评估框架（借鉴 Mem0 Benchmark）

- 定义蒸馏质量指标: 完整性、准确性、一致性、可用性

- 内置评估数据集（参考 Mem0 LoCoMo 基准）

- 自动化评估流程: 每次蒸馏后自动评分

## 8.3 任务拆解

| # | 任务 | 详细说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 矛盾检测引擎 | 矛盾检测算法实现 矛盾处理策略（标记/合并/替换） 矛盾审阅队列 UI | 3-4 天 |
| 4.2 | 新鲜度加权系统 | 知识年龄计算 搜索时新鲜度信号融合 可配置半衰期参数 | 2-3 天 |
| 4.3 | MCP Server 实现 | 基于 @modelcontextprotocol/sdk 实现 search/add/query 工具 本地 MCP 服务启动/停止管理 | 3-4 天 |
| 4.4 | 评估框架 | 评估指标定义与实现 内置评估数据集 自动化评估流程集成 | 3-4 天 |
| 4.5 | UI 与设置 | 知识健康度仪表盘 MCP 连接管理页面 评估报告页面 | 2-3 天 |

# 9. 风险评估与缓解策略

| # | 风险项 | 等级 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | sqlite-vec 兼容性 | 中 | sqlite-vec 为较新的扩展，可能与 Electron 打包有冲突 缓解: 提前在 macOS arm64 环境验证，准备 better-sqlite3 原生向量方案作为备选 |
| R2 | 嵌入模型性能 | 高 | 本地模型嵌入速度可能较慢，影响用户体验 缓解: 批量嵌入 + 异步队列 + 嵌入缓存，支持云端 API 降级 |
| R3 | LLM 提取质量不稳定 | 高 | 实体提取和知识编译依赖 LLM 输出质量 缓解: 结构化 JSON 输出 + 多次解析重试 + 人工审阅强制门 |
| R4 | 数据库迁移风险 | 中 | 4 次 Schema 迁移可能导致数据不兼容 缓解: 每次迁移必须含回滚脚本 + 充分测试 |
| R5 | MCP 协议变更 | 低 | MCP 协议仍在快速演进中 缓解: 使用官方 SDK，封装抽象层隔离协议细节 |

# 10. 附录: 技术选型决策记录

## 10.1 向量存储方案对比

| 方案 | 优势 | 劣势 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| sqlite-vec | 零外部依赖 原生 SQLite 集成 轻量级 | 较新的库 生态不成熟 | 首选 |
| better-sqlite3 原生 | 已有依赖 稳定可靠 | 需自实现向量算法 工作量大 | 备选 |
| ChromaDB / LanceDB | 功能完善 生态成熟 | 额外进程/服务 违反 Local-first | 排除 |

## 10.2 嵌入模型选择

| 模型 | 维度 | 本地运行 | 中文支持 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gemma4:e4b | 2560 | 是 | 中 | 默认推荐 |
| qwen2.5:14b | 5120 | 是 | 优 | 中文场景 |
| nomic-embed-text | 768 | 是 | 中 | 轻量备选 |
| text-embedding-3-small | 1536 | 否 | 优 | 云端降级 |

## 10.3 依赖库清单

| 库名 | Phase | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| sqlite-vec | P1 | SQLite 向量扩展 | 需验证 Electron 打包兼容性 |
| pdf-parse | P3 | PDF 文本提取 | 轻量级，纯 JS 实现 |
| mammoth | P3 | Word 文档解析 | 输出 HTML/Markdown |
| @mozilla/readability | P3 | 网页正文提取 | Firefox 同源库 |
| node-cron | P3 | 定时任务调度 | 纯 JS，无原生依赖 |
| @modelcontextprotocol/sdk | P4 | MCP 服务实现 | 官方 SDK，TypeScript 原生 |

— End of Document —